桃園國際機場消防水系統停水及復水作業申請程序
處理流程作業範圍
適用對象	桃園國際機場內消防水系統委外廠商施工單位及維護單位作業
作業步驟	需附平面位置圖安全措施配置圖並設計監造單位簽證。 / 維護處土建課辦理「航站大廈各單位施工申請單」。 / 營運安全處辦理「火警系統探測點隔離申請表」。 / 準備消防設備圖說及文件(如附件一-【室內裝修申請】消防系統應檢附文件)，交由維護處環綜課審查是否符合機場與消防法規定。 / 準備施工單位營利事業登記證影本。 / 準備消防設備師證書影本。 / 至維護單位辦理「消防系統停水申請單」。 / 消防系統停水申請單送至維護處環綜課審查批示核准。 / 完工後至維護單位辦理「消防系統復水申請單」。
作業要領	施工圖說須具備施工前現狀圖及預計施工後詳圖，並由符合資格消防設備師簽名蓋章(每頁圖說皆須)。 / 施工單位營利事業登記證影本營業項目需有消防設備安裝工程業資格。 / 消防設備師證書影本需要設備師簽名蓋章。 / 消防系統停水申請單需要申請單位簽章及施工廠商簽章，並填具現場施工聯絡人員及聯繫方式。
協調單位	維護處土建課(03-2732226)；維護處環綜課(03-2732259) / 營運控制中心一期 (03-2732050)，營運控制中心二期(03-2733550) / 營運控制中心火警系統維護商一期(03-3982150) / 營運控制中心火警系統二期(03-3983685) / 消防維護商一期(03-3983672)、二航(03-3983703)
注意事項	停水作業： / 由維護商陪同至現場確認施工停水區域後執行停水。 / 停水後維護商確認制水閥裝置位置後始得施工。 / 制水閥完工後通知維護商確認制水閥裝設妥當後復水。 / 以上3點於施工停水當日完成(0800~1700)。 / 復水作業： / 填寫竣工復水申請單時請檢附竣工圖。 / 由維護商陪同至現場確認施工系統已完工，並已裝設空氣壓測試之壓力表。 / 維護商確認後即執行24小時以上之管路空氣壓力測試，測試壓力為7 kgf／cm²。 / 空氣壓力測試合格後，由施工廠商及維護商會同執行施工區域復水，復水後無漏水現象即完成系統復水程序。

附件一
桃園國際機場股份有限公司【室內裝修申請】消防系統應檢附文件
（一）書件及證明文件
1.消防設備師資格證明文件(影本)		消防設備師簽名及蓋章（於圖說亦同）
2.「消防安全設備安裝工程案」營業登 / 記證明文件(影本)		營業登記需註明消防安全設備或其他消防相關類別。
（二）圖說部分
1.標註施工區域之樓層平面位置圖		請將施工區域以色筆標誌區域及樓層。
2.變更前、後之消防圖說		新隔間剖面圖、數量表、圖例說明。
3.檢討滅火器設計距離計算、步行距離 / 20M以內。		在圖面上應標示繪出至滅火器之步行距離。
4.檢討滅火器之滅火器效能值計算		滅火效能值應標示面積及計算式。
5.檢討標示撒水頭防護半徑範圍，說明防護區域在其防護範圍內		撒水頭應繪出防護半徑範圍應標出尺寸。
6.檢討計算標示設備是否設置		請繪出逃生避難方向，若可免設請說明免設法條依據。
7.檢討計算緊急照明設備是否設置		請附照度計算式，若可免設請說明免設法條依據。
8.面積檢討計算，說明是否設置排煙設備		以色筆標註原防煙區劃 / A 檢討是否有破壞原區劃。 / B 依防煙區劃之面積檢討排煙口數量。 / C 檢討排煙風量。 / D 若未變更原防煙區劃及排煙口數量， / 則免檢討風量，但需標明排煙口兼用 / 或專用。
9.火警及廣播設備檢討		依「各類場所消防安全設備設置標準」規劃設計
10.是否影響既有消防安全設備操作使用 / 空間		考慮日後消防之維護保養及使用上不受障礙物阻礙（例如：消防栓箱）
11施工消防防護計畫書		A 請依消防署之格式撰寫 / B 施工時，若停水停電，消防安全設備 / 暫時失去防護作用，請提出替代方案。